بنيان

حيث تلتقي المشاريع بالشركات الموثوقة

خطة بناء وتطوير المنصة الكاملة

من الوضع الحالي (MVP) إلى منصة جاهزة للإطلاق والربح

يونيو 2026

# جدول المحتويات

- نظرة عامة وتقييم الوضع الحالي

- البنية الكاملة للمنصة (Architecture)

- خارطة الطريق — 7 مراحل تطوير

- المرحلة 1: الأمان الأساسي

- المرحلة 2: نظام JWT والمصادقة

- المرحلة 3: الانتقال إلى PostgreSQL

- المرحلة 4: تخزين الصور (Cloudinary)

- المرحلة 5: صفحة الشركة المستقلة

- المرحلة 6: ربط وسائل التواصل

- المرحلة 7: نظام طلب المشروع

- هيكل قاعدة البيانات الكامل

- خطة ما بعد الإطلاق (حسابات، اشتراكات، ربح)

- جدول زمني مقترح

- قائمة فحص قبل الإطلاق

# 1. نظرة عامة وتقييم الوضع الحالي

هذا الجزء يلخص ما تم إنجازه فعلياً، بصراحة وبدون مجاملة، لتحديد نقطة الانطلاق الصحيحة.

## 1.1 ما تم إنجازه (نقاط قوة فعلية)

| المكوّن | نسبة الإنجاز | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| Backend (FastAPI) | 80% | بنية سليمة، تحتاج تحصين أمني |
| قاعدة البيانات | 75% | SQLite — تحتاج ترحيل لـ PostgreSQL |
| لوحة الأدمن | 80% | تعمل، لكن المصادقة غير آمنة |
| واجهة الشركات | 60% | تحتاج صفحة مستقلة + تواصل |
| التواصل الحقيقي | 20% | Backend جاهز، الواجهة غير مكتملة |
| حسابات الشركات | 0% | غير مبدوء |
| نظام الربح | 0% | غير مبدوء |

## 1.2 المشاكل الحرجة التي يجب حلها أولاً

- كلمة مرور الأدمن مكتوبة داخل الكود مباشرة — خطر أمني فوري إذا رُفع الكود على GitHub.

- لا يوجد نظام JWT — مسارات الأدمن غير محمية بشكل احترافي.

- قاعدة بيانات SQLite غير مناسبة للإنتاج — خطر فقدان أو تعارض البيانات.

- لا يوجد نظام لتوليد عملاء محتملين (طلب مشروع) — وهو جوهر الفكرة التجارية.

# 2. البنية الكاملة للمنصة (Architecture)

## 2.1 الـ Stack المعتمد

| الطبقة | التقنية الحالية | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| Backend | FastAPI (Python) | اختيار صحيح — يبقى كما هو |
| قاعدة البيانات | SQLite → PostgreSQL | ترقية ضرورية قبل الإطلاق |
| Frontend | HTML / CSS / JS (Vanilla) | مناسب لـ MVP، يُستبدل بـ React بعد الإطلاق |
| تخزين الصور | غير محدد → Cloudinary | لتفادي إثقال السيرفر |
| المصادقة | غير آمنة → JWT + bcrypt | أولوية قصوى |
| الاستضافة | غير محددة | يُقترح Railway / Render للبداية |

## 2.2 مخطط تدفق النظام

صاحب المشروع يدخل الموقع ← يبحث عن شركة أو يرسل طلب مشروع ← الطلب يُحفظ في قاعدة البيانات ← يصل إشعار للشركات المناسبة عبر واتساب/إيميل ← الشركة تتواصل مباشرة أو ترد داخل المنصة ← الأدمن يراقب كل العملية من لوحة التحكم.

## 2.3 الكيانات الأساسية (Entities)

- Company — بيانات الشركة، الحالة (Pending/Approved/Rejected)، التخصص.

- ProjectRequest — طلبات المشاريع من العملاء.

- Admin — حساب الإدارة، محمي بـ JWT.

- Image — صور الشركات والمشاريع (روابط Cloudinary فقط).

- Subscription — (لاحقاً) باقة الشركة: Free / Premium / Featured.

# 3. خارطة الطريق — 7 مراحل تطوير

الترتيب أدناه مبني على الأولوية الحقيقية: الأمان أولاً، ثم استقرار البيانات، ثم الوظائف التي تحقق الفكرة التجارية.

| # | المرحلة | الهدف | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | الأمان الأساسي (.env) | إخراج الأسرار من الكود | حرجة 🔴 |
| 2 | JWT + bcrypt | حماية حقيقية لتسجيل الدخول | حرجة 🔴 |
| 3 | PostgreSQL | استقرار وقابلية التوسع | حرجة 🔴 |
| 4 | Cloudinary | تخزين صور احترافي وخفيف | مهمة 🟠 |
| 5 | صفحة الشركة المستقلة | /company/{id} قابلة للمشاركة | مهمة 🟠 |
| 6 | ربط التواصل | WhatsApp / Email / Maps فعّالة | مهمة 🟠 |
| 7 | نظام طلب المشروع | تحويل المنصة لمولّد عملاء حقيقي | جوهرية 🟢 |

# 4. المرحلة 1: الأمان الأساسي

## 4.1 الهدف

إخراج كل البيانات الحساسة (كلمات المرور، المفاتيح السرية) من الكود المصدري إلى ملف بيئة منفصل لا يُرفع على GitHub.

## 4.2 خطوات التنفيذ

- تثبيت مكتبة python-dotenv: pip install python-dotenv

- إنشاء ملف .env في جذر المشروع يحتوي على: ADMIN_USERNAME, ADMIN_PASSWORD, JWT_SECRET, DATABASE_URL, CLOUDINARY_KEYS

- إنشاء ملف .gitignore وإضافة .env بداخله فوراً قبل أي رفع للكود.

- تعديل الكود لقراءة القيم عبر os.getenv() بدلاً من كتابتها مباشرة.

- التأكد من حذف أي قيم حساسة سابقة من تاريخ Git إذا كانت قد رُفعت من قبل.

## 4.3 النتيجة المتوقعة

لا تظهر أي كلمة مرور أو مفتاح سري داخل الكود أو على GitHub، وأي مطور آخر ينضم للمشروع يحصل على ملف .env منفصل وآمن.

# 5. المرحلة 2: نظام JWT والمصادقة

## 5.1 الهدف

استبدال أي نظام دخول بسيط (مثل توكن ثابت أو شرط مباشر) بنظام مصادقة احترافي قائم على JWT و bcrypt.

## 5.2 خطوات التنفيذ

- تثبيت المكتبات: pip install python-jose[cryptography] passlib[bcrypt]

- تشفير كلمة مرور الأدمن باستخدام bcrypt عند إنشاء الحساب، لا تخزينها كنص صريح.

- إنشاء endpoint تسجيل دخول /admin/login يتحقق من البيانات ويُصدر Access Token.

- إنشاء Dependency في FastAPI (مثل get_current_admin) يتحقق من صلاحية التوكن في كل طلب.

- حماية جميع مسارات الأدمن (الموافقة، الرفض، الحذف) بهذا الـ Dependency.

- تحديد مدة انتهاء صلاحية التوكن (مثلاً 24 ساعة) لتقليل المخاطر.

## 5.3 النتيجة المتوقعة

نظام دخول حقيقي يشبه الأنظمة الاحترافية، لا يمكن تجاوزه بسهولة، ويمكن توسعته لاحقاً لحسابات الشركات أيضاً.

# 6. المرحلة 3: الانتقال إلى PostgreSQL

## 6.1 لماذا هذا ضروري

SQLite ملف واحد على القرص، لا يتحمل طلبات متزامنة متعددة، وعرضة لفقدان البيانات أو التعارض عند النشر الفعلي. PostgreSQL سيرفر قاعدة بيانات حقيقي مصمم لهذا الغرض.

## 6.2 خطوات التنفيذ

- إنشاء قاعدة بيانات PostgreSQL مجانية (يُقترح Supabase أو Railway للبداية).

- تثبيت SQLAlchemy وpsycopg2: pip install sqlalchemy psycopg2-binary

- تحويل التعريفات الحالية لجداول قاعدة البيانات إلى Models بصيغة SQLAlchemy.

- تثبيت Alembic لإدارة Migrations: pip install alembic

- إنشاء أول Migration وتطبيقه على القاعدة الجديدة.

- كتابة سكريبت بسيط لنقل البيانات الموجودة حالياً في companies.db إلى القاعدة الجديدة.

- تحديث رابط الاتصال DATABASE_URL في ملف .env.

## 6.3 النتيجة المتوقعة

قاعدة بيانات جاهزة للإنتاج، تتحمل عدداً كبيراً من المستخدمين، وقابلة للاستضافة السحابية بسهولة.

# 7. المرحلة 4: تخزين الصور (Cloudinary)

## 7.1 الهدف

نقل تخزين شعارات وصور مشاريع الشركات من السيرفر المحلي إلى خدمة سحابية مخصصة، لتفادي إثقال السيرفر وتسريع تحميل الصور.

## 7.2 خطوات التنفيذ

- إنشاء حساب مجاني على Cloudinary (يوفر حتى 25GB مجاناً).

- تثبيت SDK الخاص بـ Python: pip install cloudinary

- إنشاء endpoint لرفع صورة /upload يستقبل الملف ويرسله لـ Cloudinary.

- تخزين الرابط النهائي للصورة فقط داخل قاعدة البيانات، لا الملف نفسه.

- إنشاء حقل 'معرض صور' (Gallery) في جدول الشركات لدعم عدة صور لكل شركة.

- ربط واجهة رفع الصور في صفحة تسجيل/تعديل الشركة.

## 7.3 النتيجة المتوقعة

ملفات الشركات تصبح احترافية بصرياً، مع معرض أعمال حقيقي، وبدون أي ضغط على أداء السيرفر.

# 8. المرحلة 5: صفحة الشركة المستقلة

## 8.1 الهدف

إنشاء رابط مستقل لكل شركة بصيغة /company/{id} يمكن مشاركته مباشرة، ويظهر في نتائج بحث Google.

## 8.2 محتوى الصفحة

- اسم الشركة والشعار.

- الوصف والتخصص.

- معرض صور المشاريع المنجزة.

- التقييم العام (عند تفعيله).

- وسائل التواصل المباشرة (واتساب، هاتف، إيميل، خريطة).

- زر 'طلب عرض سعر' يوجّه لنظام طلب المشروع.

## 8.3 خطوات التنفيذ

- إنشاء route في FastAPI: GET /company/{id}

- بناء صفحة HTML تستقبل بيانات الشركة عبر Fetch API من هذا الـ endpoint.

- إضافة Meta Tags (العنوان والوصف) لكل صفحة لتحسين الظهور في محركات البحث.

- التأكد أن الصفحة تعمل وتعرض البيانات حتى عند مشاركتها مباشرة بدون المرور بالصفحة الرئيسية.

# 9. المرحلة 6: ربط وسائل التواصل

## 9.1 الهدف

تفعيل وسائل التواصل المباشر في الواجهة، بحيث يضغط الزائر على الزر فيُفتح التطبيق المناسب مباشرة.

## 9.2 الروابط المطلوبة

| الوسيلة | صيغة الرابط | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| هاتف | tel:+9647xxxxxxxx | يفتح تطبيق الاتصال مباشرة |
| واتساب | https://wa.me/9647xxxxxxxx | يفتح محادثة جديدة مباشرة |
| إيميل | mailto:info@company.com | يفتح تطبيق البريد |
| خريطة | رابط Google Maps المحفوظ | يفتح الموقع في خرائط جوجل |

## 9.3 خطوات التنفيذ

- التأكد أن حقول Email, Website, WhatsApp, Maps Link محفوظة بشكل صحيح في قاعدة البيانات (موجودة بالفعل في Backend).

- بناء أزرار في صفحة الشركة المستقلة مرتبطة بهذه الروابط مباشرة.

- التحقق من صيغة رقم الهاتف (يفضّل تخزينه بصيغة دولية +964 لضمان عمل واتساب).

# 10. المرحلة 7: نظام طلب المشروع

## 10.1 لماذا هذه أهم ميزة في المنصة كاملة

هذا ما يحوّل بنيان من 'دليل شركات' عادي إلى منصة توليد عملاء (Lead Generation) حقيقية. وهو الأساس الذي يبني عليه نموذج الربح بالكامل لاحقاً.

## 10.2 بيانات النموذج

- المحافظة.

- نوع المشروع (سكني، تجاري، صناعي).

- المساحة التقريبية.

- الميزانية المتوقعة.

- وصف مختصر للمشروع.

- رقم هاتف للتواصل.

## 10.3 آلية عمل النظام

- العميل يملأ النموذج من الموقع.

- الطلب يُحفظ في جدول project_requests بحالة 'جديد'.

- الطلب يظهر فوراً في لوحة الأدمن للمراجعة.

- النظام يحدد الشركات المناسبة بناءً على التخصص والمحافظة.

- يُرسل إشعار تلقائي لهذه الشركات (واتساب أو إيميل) بوجود طلب جديد.

- الشركة تتواصل مع العميل مباشرة أو ترد داخل لوحتها (في مرحلة لاحقة).

## 10.4 النتيجة المتوقعة

بنيان تصبح مصدر عملاء فعلي للشركات، وهذا ما يجعلها تستحق الدفع — وهو جوهر نموذج الربح بالكامل.

# 11. هيكل قاعدة البيانات الكامل

## 11.1 جدول Companies

| الحقل | النوع | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | تلقائي |
| name | String | اسم الشركة |
| specialty | String | التخصص |
| governorate | String | المحافظة |
| description | Text | وصف الشركة |
| phone | String | صيغة دولية +964 |
| whatsapp | String | صيغة دولية +964 |
| email | String |  |
| website | String | اختياري |
| maps_link | String | رابط Google Maps |
| logo_url | String | رابط Cloudinary |
| status | Enum | Pending / Approved / Rejected |
| rating | Float | محسوب من التقييمات |
| created_at | DateTime | تلقائي |

## 11.2 جدول ProjectRequests

| الحقل | النوع | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | تلقائي |
| governorate | String | محافظة المشروع |
| project_type | String | سكني / تجاري / صناعي |
| area | Float | بالمتر المربع |
| budget | String | نطاق تقريبي |
| description | Text |  |
| phone | String | رقم العميل |
| status | Enum | جديد / تم التوزيع / مغلق |
| created_at | DateTime | تلقائي |

## 11.3 جدول CompanyImages

| الحقل | النوع | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| id | Integer (PK) | تلقائي |
| company_id | Integer (FK) | ربط مع جدول الشركات |
| image_url | String | رابط Cloudinary |
| caption | String | اختياري |

# 12. خطة ما بعد الإطلاق

## 12.1 حسابات الشركات

- تسجيل دخول خاص بكل شركة (نفس نظام JWT المستخدم للأدمن).

- لوحة تحكم تتيح للشركة تعديل ملفها وصورها بنفسها دون المرور بالأدمن.

- عرض طلبات المشاريع الموجهة لها مباشرة في لوحتها.

## 12.2 نظام الاشتراكات

| الباقة | السعر المقترح | المزايا |
| --- | --- | --- |
| مجاني | 0 | ملف أساسي + 3 صور فقط |
| أساسي | $30/شهر | صور غير محدودة + إحصائيات زيارات |
| مميز | $80/شهر | كل ما سبق + ظهور أول + شارة موثّق |

## 12.3 نموذج الربح الكامل (مرتب حسب سهولة التنفيذ)

- الاشتراكات المتدرجة (Free / أساسي / مميز).

- بيع طلب مشروع منفرد (Lead) بسعر ثابت لمن لا يريد اشتراكاً شهرياً.

- رسوم توثيق سنوية منفصلة عن الاشتراك.

- تقارير أداء شهرية مدفوعة (زيارات، طلبات، ترتيب الظهور).

- شارة 'بنيان موثّق' تُستخدم خارج المنصة كأداة تسويقية.

- عمولة على المشروع المنجز فعلياً عبر المنصة (1-2%).

- قسم موردي مواد البناء كمصدر دخل إضافي مستقبلي.

# 13. جدول زمني مقترح

| الفترة | المهمة |
| --- | --- |
| الأسبوع 1 | المرحلة 1: .env + إخراج الأسرار من الكود |
| الأسبوع 2 | المرحلة 2: JWT + bcrypt |
| الأسبوع 3 | المرحلة 3: الانتقال إلى PostgreSQL |
| الأسبوع 4 | المرحلة 4: Cloudinary + معرض الصور |
| الأسبوع 5 | المرحلة 5: صفحة الشركة المستقلة |
| الأسبوع 6 | المرحلة 6: ربط وسائل التواصل |
| الأسبوع 7-8 | المرحلة 7: نظام طلب المشروع + الإشعارات |
| الأسبوع 9 | اختبار شامل + تسجيل أول 30-50 شركة يدوياً |
| الأسبوع 10 | إطلاق تجريبي في ميسان والبصرة |

# 14. قائمة فحص قبل الإطلاق

## 14.1 الأمان

- لا توجد كلمات مرور أو مفاتيح داخل الكود.

- ملف .env مضاف إلى .gitignore.

- جميع مسارات الأدمن محمية بـ JWT.

- كلمات المرور مشفّرة بـ bcrypt، لا نص صريح.

## 14.2 البيانات

- قاعدة البيانات منتقلة بالكامل إلى PostgreSQL.

- نسخة احتياطية تلقائية مفعّلة.

- الصور مخزّنة على Cloudinary لا على السيرفر.

## 14.3 الوظائف الأساسية

- صفحة كل شركة تعمل عبر /company/{id}.

- أزرار واتساب، هاتف، إيميل، خريطة تعمل فعلياً.

- نموذج طلب المشروع يحفظ البيانات ويُرسل إشعاراً.

- لوحة الأدمن تعرض كل الطلبات والشركات الجديدة.

## 14.4 الجاهزية التسويقية

- 30-50 شركة مسجلة بملفات كاملة قبل أي إعلان.

- صور حقيقية لكل شركة، لا حقول فارغة.

- رابط الموقع يعمل على الموبايل بشكل سليم.

— نهاية الخطة —