بُنيان

منصة المقاولات الذكية في العراق

Architectural Audit & Feasibility Study

تقرير هندسي شامل — تحليل معماري وتجاري

| التاريخ | 21 يونيو 2026 |
| --- | --- |
| المرحلة | Phase 11 — ما بعد الكود |
| الحالة | تحت التطوير — قبيل الإطلاق |
| جاهزية الإطلاق | 47% من 100% |

# 1. تحليل الوضع الحالي — Current State Analysis

ما الذي تم إنجازه فعلياً في المشروع من Backend وFrontend وقاعدة البيانات.

| القسم | ما تم تنفيذه | الإنجاز |
| --- | --- | --- |
| Backend (FastAPI) | Auth، CRUD كامل، Rate Limiting، Audit Log، Messaging، Subscriptions | 75% |
| Frontend | 6 صفحات + Admin Panel + PWA Manifest | 60% |
| Database | 16+ جدول PostgreSQL، Migrations منظمة من Phase 5 إلى 11 | 70% |
| Security | JWT، bcrypt، Rate Limiting في الذاكرة، IP Hashing، Audit Log | 50% |
| UX / Design | Royal Glass Design System، Dark Mode، RTL، Navigation موحد | 55% |
| PWA | manifest.json، service-worker.js، shortcuts، theme-color | 40% |
| SEO | Meta tags أساسية، Slug system، /stats endpoint | 30% |

التقييم الإجمالي: 58% من منصة جاهزة للإطلاق

# 2. مراجعة المعمارية — Architecture Review

## هيكل FastAPI — نقاط القوة

- ملف main.py مقسّم بـ Phase Comments يجعله قابلاً للتتبع

- استخدام Pydantic models بشكل صحيح للـ validation

- RETURNING * في كل INSERT — يتجنب query إضافية

- Rate limiting مدمج في الـ endpoints الحساسة

- pool_pre_ping=True — يحل مشكلة dead connections

## نقاط الضعف الحرجة

- ملف واحد بـ 2709 سطر — لا يوجد تقسيم إلى routers/modules

- CORS مفتوح تماماً (allow_origins=["*"]) — خطورة أمنية في الإنتاج

- Rate Limiting في الذاكرة — يُفقد عند restart، لا يعمل مع multi-instance

- لا يوجد requirements.txt أو pyproject.toml

- Static files مُوسَّعة في FastAPI — API والـ frontend على نفس process

- _run_phase11_migration() ينفذ SQL عند كل بدء للـ server

## تنظيم الملفات — الوضع الحالي

| الملف/المجلد | الحالة |
| --- | --- |
| main.py | ✅ موجود — 2709 سطر، كل شيء في ملف واحد |
| db.py | ✅ موجود — بسيط وجيد |
| models.py | ⚠️ موجود لكن غير مكتمل ولا يُستخدم فعلياً |
| routers/ | ❌ غائب — يجب إنشاؤه |
| schemas/ | ❌ غائب — Pydantic models مدمجة في main.py |
| tests/ | ❌ غائب — صفر unit tests أو integration tests |
| migrations/ | ❌ 20+ ملف migration مبعثر في root directory |
| requirements.txt | ❌ غائب — المشروع غير قابل للنشر الموثوق |

## APIs — تقييم الحالة

| API Group | الحالة |
| --- | --- |
| GET/POST /companies | ✅ مكتمل مع فلترة وترتيب بالأولوية |
| GET/POST /company/me | ✅ مكتمل |
| POST /auth/register + login | ✅ مكتمل مع rate limiting |
| GET/POST /projects + bidding | ✅ مكتمل |
| GET/POST /conversations + messages | ✅ مكتمل |
| GET/POST /reviews | ✅ مكتمل مع admin approval |
| POST /subscription/request | ✅ مكتمل — manual approval flow |
| Password Reset | ❌ غائب تماماً |
| Email Verification | ❌ غائب تماماً |
| Pagination في كل الـ endpoints | ❌ غائب — خطر performance |

# 3. مراجعة قاعدة البيانات — Database Review

## الجداول الموجودة (16+ جدول)

| الجدول | الحالة | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| companies | ✅ | يحتوي subscription_plan كـ denormalized field |
| company_users | ⚠️ | نظام auth قديم من phase5 — موجود جانب نظام users الجديد |
| users | ✅ | يدعم OAuth لاحقاً (password_hash nullable) |
| company_members | ✅ | pivot table لربط users بـ companies |
| company_projects | ✅ | portfolio projects — جيد |
| company_gallery | ✅ | حد الصور يُعالج في الكود فقط، لا على مستوى DB |
| company_views | ✅ | analytics مدمجة — جيد |
| projects | ✅ | marketplace projects |
| project_bids | ✅ | UNIQUE (project_id, company_id) — صحيح |
| project_requests | ⚠️ | مكرر مع projects — نظامان متداخلان |
| subscription_plans | ✅ | 4 خطط مبذورة |
| company_subscriptions | ✅ | auto_renew = false دائماً |
| subscription_requests | ✅ | manual approval flow |
| conversations + chat_messages | ✅ | اسم تضارب: migration يسميه messages، الكود chat_messages |
| notifications | ✅ | جيد |
| reviews + review_replies | ✅ | pending approval — صحيح |
| security_audit_log | ✅ | IP hashing — جيد للخصوصية |
| categories | ✅ | phase11، 22 تصنيف — لكن غير مرتبطة بـ companies.spec |

## المشاكل الحرجة في قاعدة البيانات

### 1. نظامان Auth متداخلان

company_users (phase5) + users + company_members (phase5b) كلاهما موجود في production. الـ require_company() يتعامل مع كلا النظامين مما يزيد التعقيد.

### 2. الحقول الناقصة

- companies: لا يوجد category_id INTEGER REFERENCES categories(id)

- companies: لا يوجد employee_count أو founded_year

- users: لا يوجد role TEXT DEFAULT 'user' — لا يوجد role field

- projects: لا يوجد images TEXT DEFAULT '[]'

- reviews: لا يوجد user_id REFERENCES users(id) — مجهول الهوية حالياً

### 3. العلاقات المفقودة

- companies.spec = نص حر، لا يرتبط بـ categories.id — لا integrity

- company_gallery: حد الصور per company على مستوى الكود فقط، لا constraint في DB

# 4. مراجعة تجربة المستخدم — UX Review

## الصفحة الرئيسية (index.html)

✅ نقاط قوة: Hero section جميل، Search bar فعّال، فلترة by spec/city، Dark mode.

- ❌ لا يوجد onboarding واضح — الزائر الجديد لا يفهم الفرق بين الدليل وسوق المشاريع

- ❌ لا يوجد CTA واضح لتسجيل الشركات

- ⚠️ Stats section يعرض أرقاماً لكن بدون سياق يشرح معناها

## صفحة الشركات (companies.html)

✅ نقاط قوة: بطاقات منظمة، فلاتر، ترتيب بالأولوية.

- ❌ لا Pagination — سيتم تحميل جميع الشركات دفعة واحدة (مشكلة عند 500+ شركة)

- ❌ الفلترة by spec = نص حر بـ LIKE query — غير مرتبطة بـ categories

- ⚠️ لا يوجد فلتر بالتقييم أو مستوى الاشتراك

## صفحة الشركة (company_profile.html)

✅ نقاط قوة: تصميم جميل، معرض صور، مشاريع، تقييمات، إحصائيات.

- ❌ Reviews = اسم فقط (client_name كنص) لا يرتبط بـ user account — سهل التزوير

- ❌ لا يوجد زر تواصل واضح للـ guest users قبل التسجيل

- ⚠️ slug = company-{id} — ليس human-readable SEO slug

## لوحة تحكم الشركة (company_dashboard.html)

✅ نقاط قوة: Design جيد جداً، tabs منظمة، إحصائيات واضحة.

- ❌ لا توجد صفحة تغيير كلمة المرور

- ❌ نظام الاشتراك = طلب يدوي + admin approval — تجربة غير احترافية

- ❌ لا payment gateway مدمج — الترقية تعتمد على الأدمن بالكامل

- ⚠️ لا يوجد طريقة لرؤية من زار صفحتي بالتفصيل

## لوحة الأدمن (admin.html)

✅ نقاط قوة: شاملة، tabs لكل القسام، جميع العمليات موجودة.

- ❌ Hardcoded admin واحد فقط — لا يمكن إضافة مشرفين ثانيين

- ❌ لا توجد إحصائيات مرئية (charts/graphs) — كل شيء جداول نصية

- ❌ لا يوجد bulk actions (approve multiple companies at once)

## صفحة المشاريع (projects.html)

✅ نقاط قوة: Marketplace منظم، Bidding system واضح.

- ❌ Contact info (phone, email) مكشوف للعموم بدون login

- ❌ لا يوجد خاصية نشر صور مع المشروع

# 5. مراجعة نظام الصلاحيات — Role Architecture Review

## الأدوار الموجودة فعلياً

| الدور | نوع التوكن | الصلاحيات |
| --- | --- | --- |
| guest | لا توكن | يرى الشركات المعتمدة والمشاريع فقط |
| user | JWT type=user | ينشر مشاريع، يراسل الشركات، يقيّم |
| company | JWT type=user + company_members | يدير profile، projects، gallery، subscriptions |
| admin | JWT sub=ADMIN_USERNAME | يدير كل شيء — واحد فقط مُشفّر في .env |

## المشاكل الحرجة

### 1. User لا يملك role field في DB

المنطق يعتمد على company_members لتحديد إذا كان user يملك شركة. لا يوجد فرق DB-level بين "user عادي" و"company owner".

### 2. Token Type Conflict

company token موجود (phase5 legacy) وuser token مع company_members موجود (phase5b). الـ require_company() يتعامل مع الاثنين — كود defensive لكن معقد جداً.

### 3. Admin واحد فقط

لا يمكن تفويض صلاحيات جزئية. لا يوجد super_admin vs moderator. كل الصلاحيات لشخص واحد.

### 4. company_members roles غير مستخدمة

الجدول يدعم roles (owner, member) لكن الكود لا يفرّق بينهما ولا يستخدم هذا الحقل.

# 6. مراجعة نظام الاشتراكات — Subscription System Review

## الخطط الموجودة حالياً

| الكود | الاسم | السعر/شهر | صور | Leads | Verified | Featured |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| starter | STARTER | $0 | 3 | 1 | ❌ | ❌ |
| active | ACTIVE | $10 | 15 | 5 | ❌ | ❌ |
| featured | FEATURED | $20 | 50 | 20 | ✅ | ✅ |
| partner | PARTNER | $40 | ∞ | ∞ | ✅ | ✅ |

## ما ينقص نظام الاشتراكات

- ❌ لا payment gateway — كل upgrade = طلب يدوي + admin يوافق

- ❌ لا auto-renewal (الحقل موجود لكن auto_renew = false دائماً)

- ❌ لا invoice generation أو receipt

- ❌ لا trial period للخطط المدفوعة

- ❌ لا downgrade flow — لا يستطيع الشركة الرجوع لـ starter

- ⚠️ السعر بالدولار — يجب دراسة استخدام الدينار العراقي أو الدولار بشكل صريح

- ⚠️ Founder badge = أول 50 شركة مدفوعة — فكرة جيدة لكن لا تُعرض بشكل احترافي في الـ UI

# 7. التقييم التجاري — Business Model Review

## هل يمكن إطلاقه في العراق؟

نعم — ولكن ليس اليوم. المنصة تمتلك الأساس الصحيح لكن تنقصها عناصر حرجة قبل الإطلاق.

## نقاط القوة التجارية

- السوق غير ممتلئ — لا يوجد منصة متخصصة لمقاولات البناء في العراق بهذا المستوى

- نموذج SaaS قابل للتطوير — Subscription-based واضح ومفهوم

- Double-sided marketplace — شركات + أصحاب مشاريع = Network Effect محتمل

- Local Focus — Arabic-first، RTL، العراق-first = ميزة تنافسية حقيقية

- Bidding system — يحل مشكلة حقيقية: كيف يجد صاحب المشروع الشركة المناسبة؟

## نقاط الفشل المحتملة

- Chicken-and-egg problem — المنصة بلا شركات لا تجذب أصحاب مشاريع والعكس

- Trust gap — العراقيون يفضلون التوصيات الشخصية. التقييمات المجهولة لن تُبنى عليها ثقة سريعاً

- Cash collection — لا payment gateway محلي (ZainCash, Qi Card) = الاشتراكات يدوية = لا scalability

- المنافسة غير المباشرة — Facebook Groups للمقاولين في العراق ضخمة جداً ومجانية

## تحليل المنافسين

| المنافس | نوع المنافسة | درجة الخطر |
| --- | --- | --- |
| Facebook Groups مقاولين العراق | غير مباشر | 🔴 عالٍ جداً — مجاني وله community ضخم |
| Dubizzle / Bayut | غير مباشر | 🟡 متوسط — موجود في بعض المدن |
| منصات خليجية (Freelancer...) | غير مباشر | 🟢 منخفض — لا تتحدث العربية بشكل كافٍ |
| منافس مباشر مخصص للعراق | مباشر | ✅ لا يوجد — فرصة حقيقية |

# 8. جاهزية الإطلاق — Launch Readiness

| القسم | النسبة | الشرح |
| --- | --- | --- |
| Technical Readiness | 60% | API مكتمل 75%، لكن لا tests، لا CI/CD، CORS مفتوح، Rate Limiting في الذاكرة |
| Product Readiness | 55% | Features أساسية موجودة، لكن Password Reset غائب، Pagination غائب، UX flows ناقصة |
| UX Readiness | 55% | Design جميل جداً، لكن Onboarding غائب، Mobile تجربة محتملة الأخطاء |
| Security Readiness | 40% | JWT صحيح، bcrypt صحيح، لكن CORS مفتوح، Reviews مجهولة الهوية |
| Business Readiness | 25% | لا payment gateway، لا email system، لا legal structure، Pricing بالدولار فقط |

جاهزية الإطلاق الإجمالية: 47%

# 9. دراسة الجدوى — Feasibility Study

## الجمهور المستهدف

| الجمهور | الحجم المقدر | الاستعداد للدفع |
| --- | --- | --- |
| شركات مقاولات في العراق | 5,000 - 15,000 شركة | متوسط |
| أصحاب مشاريع بناء (أفراد) | 500,000+ | منخفض — يريد خدمة مجانية |
| مطورو عقارات صغار | 2,000 - 5,000 | متوسط - مرتفع |
| مهندسون مستقلون | 10,000+ | منخفض |

## مصادر الدخل

| الأولوية | المصدر | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| أساسي | Subscription من الشركات | $10 - $40 شهرياً حسب الخطة |
| ثانوي | Featured Placement | الشركات المميزة أعلى نتائج البحث |
| مستقبلي | Commission على المشاريع | 2-5% على المشاريع المكتملة |
| مستقبلي | إعلانات مستهدفة | لموردي مواد البناء |

## التكاليف المتوقعة شهرياً

| البند | التكلفة | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| Hosting (VPS/Cloud) | $30 - $80 | Railway أو Render للبداية |
| PostgreSQL (managed) | $20 - $50 | Supabase أو Neon |
| ImageKit CDN | $0 - $50 | حسب الاستخدام |
| Domain + SSL | $10 | سنوياً |
| Email Service | $20 - $50 | Resend أو SendGrid |
| Marketing | $200 - $500 | Social media + إعلانات |
| الإجمالي التقريبي | $280 - $740 | شهرياً |

## نقطة التعادل

السعر الأساسي: $10/شهر (ACTIVE plan)

- لتغطية $500/شهر تكاليف: 50 شركة مشتركة

- لتغطية التكاليف + راتب متواضع ($1,000): 150 شركة مشتركة

- الهدف الواقعي لـ 6 أشهر: 30-80 شركة مشتركة

- الهدف لـ 12 شهر: 100-200 شركة مشتركة

## أفضل استراتيجية إطلاق

### المرحلة 1 — قبل الإطلاق (شهر)

- تسجيل 20-30 شركة يدوياً كـ شركاء مؤسسون

- منحهم خطة ACTIVE أو FEATURED مجاناً لـ 3 أشهر

- بناء social proof وتقييمات أولية

### المرحلة 2 — الإطلاق (مدينة واحدة)

- البداية ببغداد أو أربيل فقط

- Focus على قطاع مقاولات عامة

- Founder special price: $5/شهر للأوائل

### المرحلة 3 — التوسع

- فتح مدن أخرى تدريجياً

- إضافة payment gateway (ZainCash)

- Commission model على المشاريع المكتملة

# 10. الميزات الناقصة — Missing Features

## 🔴 حرجة — يجب تنفيذها قبل الإطلاق

- Password Reset (عبر email) — أساسي لكل منصة — غياب كامل

- Email Verification — الحسابات غير المُتحقق منها = spam risk

- Pagination في /companies و/projects — مشكلة performance عند 100+ سجل

- CORS restriction (إزالة allow_origins=["*"]) — ثغرة أمنية للإنتاج

- requirements.txt و deployment documentation

- حماية Contact info — phone/email في projects مكشوفة للعموم

- ربط companies.spec بـ categories — الفلترة الحالية بـ LIKE غير دقيقة

## 🟡 مُوصى بها — يُفضّل تنفيذها قبل الإطلاق

- Service Worker فعّال (offline caching حقيقي)

- إضافة ZainCash/Qi Card payment gateway

- Email notifications (new message, new bid, new review)

- Human-readable slugs بدلاً من company-{id}

- Image deletion من ImageKit عند الحذف من DB

- Admin analytics dashboard مع charts مرئية

- تنظيف company_users legacy (migration to users table)

- Project images support

## 🟢 مستقبلية — يمكن تأجيلها

- OAuth (Google, Apple Login)

- Commission system على المشاريع المكتملة

- Company employees/team pages

- Verified Badge بناءً على documents فعلية

- Push Notifications (mobile)

- Multi-admin panel مع صلاحيات مختلفة

- Mobile App (React Native أو Flutter)

- Compare companies feature

- API documentation (Swagger/Redoc) للـ public

# 11. الديون التقنية — Technical Debt Report

## 🔴 خطورة عالية — يجب معالجتها قبل النمو

### 1. main.py — ملف واحد بـ 2709 سطر

كلما نما المشروع، هذا الملف سيصبح غير قابل للصيانة. يجب التقسيم إلى:

- routers/companies.py

- routers/auth.py

- routers/projects.py

- routers/subscriptions.py

- routers/messaging.py

- services/imagekit.py

### 2. Rate Limiting في الذاكرة (_rate_store)

عند نشر instance ثانية أو restart للـ server، كل الـ rate limits تُعاد من صفر. الحل: Redis أو database-backed rate limiting.

### 3. نظامان Auth متوازيان

company_users (phase5) + users + company_members (phase5b) — كل endpoint جديدة تحتاج تعامل مع الحالتين. يزيد التعقيد مع كل feature.

### 4. CORS مفتوح في Production

allow_origins=["*"] مقبول فقط في development. في production يجب تقييده لـ domains محددة.

## 🟡 خطورة متوسطة — يجب معالجتها قريباً

### 5. companies.spec = نص حر

لا integrity مع categories، الفلترة بـ LIKE ضعيفة، لا تحسين ممكن. يجب ربطه بـ category_id.

### 6. project_requests + projects — جدولان يمثلان نفس الشيء

سيُربك المستخدمين والمطورين مستقبلاً. يجب دمجهما أو توضيح الفرق بوضوح في الـ UX.

### 7. Migration files مبعثرة في root

20+ ملف _migrate_*.py في root directory — يجب نقلها لـ migrations/ folder.

### 8. models.py غير مكتمل ولا يُستخدم

يحتوي فقط على Company model قديم. الكود يستخدم raw SQL تماماً. إما إكماله أو حذفه.

## 🟢 خطورة منخفضة — مستقبلي

### 9. Slug = company-{id}

ليس human-readable، لا قيمة SEO حقيقية. يجب توليد slug من اسم الشركة.

### 10. Reviews مجهولة الهوية

client_name = نص حر بدون account verification = قابل للتزوير. يجب ربطه بـ user_id.

### 11. لا tests

صفر unit tests، صفر integration tests. أي تغيير في المستقبل = خطر حقيقي على الاستقرار.

# 12. خطة الخطوات القادمة — Road Map

هذه قائمة مرتبة بالأولوية لكل ما يجب تنفيذه لإيصال بُنيان للإطلاق الفعلي. كل مجموعة يُنصح بإكمالها قبل الانتقال للتالية.

## المرحلة A — أمان وبنية تحتية (أولوية قصوى)

هذه الخطوات تُحوّل المشروع من development إلى production-ready.

| # | الخطوة | الصعوبة | الأهمية |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | إنشاء requirements.txt وملف .env.example موثق | سهل | 🔴 حرجة |
| 2 | تقييد CORS لـ domains محددة في production | سهل | 🔴 حرجة |
| 3 | نقل migration files إلى مجلد migrations/ منفصل | سهل | 🟡 مهمة |
| 4 | إزالة backup files من root directory | سهل | 🟡 مهمة |
| 5 | إضافة HTTPS enforcement وsecurity headers | متوسط | 🔴 حرجة |

## المرحلة B — ميزات أساسية مفقودة

بدون هذه الميزات لا يمكن إطلاق المنصة لأي مستخدم حقيقي.

| # | الخطوة | الصعوبة | الأهمية |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | إضافة Password Reset عبر email (Backend + Frontend) | متوسط | 🔴 حرجة |
| 7 | إضافة Email Verification عند التسجيل | متوسط | 🔴 حرجة |
| 8 | إضافة Pagination لـ /companies و/projects (page + limit) | سهل | 🔴 حرجة |
| 9 | حماية contact info في projects — تظهر فقط للمسجّلين | سهل | 🔴 حرجة |
| 10 | إضافة حقل category_id في companies وربطه بالفلترة | متوسط | 🟡 مهمة |

## المرحلة C — تحسينات UX وتجربة المستخدم

| # | الخطوة | الصعوبة | الأهمية |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | إضافة صفحة تغيير كلمة المرور في company dashboard | سهل | 🟡 مهمة |
| 12 | تحسين Slug لاستخدام اسم الشركة (human-readable) | سهل | 🟡 مهمة |
| 13 | إضافة onboarding steps للزائر الجديد في الصفحة الرئيسية | متوسط | 🟡 مهمة |
| 14 | إضافة charts في admin dashboard (شركات/مشاريع/اشتراكات) | متوسط | 🟢 مُوصى |
| 15 | تفعيل Service Worker لـ offline caching فعلي | متوسط | 🟢 مُوصى |
| 16 | إضافة Image deletion من ImageKit عند حذف صورة من DB | سهل | 🟢 مُوصى |

## المرحلة D — نظام الدفع والإطلاق التجاري

| # | الخطوة | الصعوبة | الأهمية |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | اختيار وتكامل Email Service (Resend أو SendGrid) | متوسط | 🔴 حرجة |
| 18 | تكامل ZainCash أو Qi Card لدفع الاشتراكات | صعب | 🔴 حرجة |
| 19 | Auto-renewal للاشتراكات مع email reminder قبل انتهاء | متوسط | 🟡 مهمة |
| 20 | Email notifications: رسالة جديدة، عرض جديد، تقييم جديد | متوسط | 🟡 مهمة |
| 21 | إعداد production deployment مع CI/CD pipeline | صعب | 🔴 حرجة |

## المرحلة E — ديون تقنية (قبل النمو)

| # | الخطوة | الصعوبة | الأهمية |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | تقسيم main.py إلى routers/ منفصلة | متوسط | 🟡 مهمة |
| 23 | نقل Rate Limiting من الذاكرة إلى Redis | صعب | 🟡 مهمة |
| 24 | دمج جدولَي project_requests و projects | متوسط | 🟡 مهمة |
| 25 | إكمال models.py أو حذفه وتوحيد نهج الـ ORM | متوسط | 🟢 مُوصى |
| 26 | كتابة unit tests للـ endpoints الأساسية (Auth، Companies، Bids) | صعب | 🟢 مُوصى |

## ملخص الجدول الزمني المقترح

| الأسبوع | المرحلة | الهدف |
| --- | --- | --- |
| أسبوع 1-2 | A — البنية التحتية | requirements.txt، CORS، Security headers، تنظيم الملفات |
| أسبوع 3-5 | B — الميزات الأساسية | Password Reset، Email Verify، Pagination، Contact protection |
| أسبوع 6-8 | C — تحسينات UX | Onboarding، Slug، Dashboard improvements، Charts |
| أسبوع 9-12 | D — الدفع والإطلاق | Email service، ZainCash، Auto-renewal، CI/CD، الإطلاق التجريبي |
| ما بعد الإطلاق | E — الديون التقنية | Refactoring، Redis، Tests، توسيع المدن |

بُنيان لديه إمكانية حقيقية للنجاح في السوق العراقي. المشروع بحاجة إلى 10-12 أسبوع من العمل المنظم للوصول إلى إطلاق احترافي.